|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 用户参与度不高 | 用户对新开发的产品认可度不高，愿意使用原来的打卡产品，或者没有习惯使用打卡产品 | 用户风险 |
| R2 | 打卡时发布的视频或照片不能上传，地点获取不到 | 用户操作频繁导致系统繁忙，因网络问题或文件太大上传不上去 | 流程风险 |
| R3 | 人员不能及时到位 | 公司或项目组内外部环境变化所导致的 | 人力资源风险 |
| R4 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |
| R5 | 用户不满意 | 与用户沟通不畅对客户的需求了解不足 | 需求变更风险 |
| R6 | 产品开发进度停滞 | 技术力量不足，开发环境工具不足 | 技术风险 |
| R7 | 开发人员之间出现矛盾 | 管理人员素质不够，经验不足，沟通不畅，任务或其分配不合理，对项目的控制力度不够 | 管理能力风险 |