**2020．11月：组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围：**

* 11.15前核心团队沟通完毕，确定合作模式、产品定位和分工；
* 11.30前完成第一版界面原型，并确定第一版产品范围；

**2020．12月：进入项目建设阶段，并实现最终建设完成上线：**

* 12.6前完成主要技术点研究并确定下一阶段任务的细化安排；
* 12.11前：产品的需求细化、产品设计细化；
* 12.27前：完成建设并进行内部测试
* 12.29前：产品上线