项目章程

* **项目名称**

拾光打卡

* **项目经理**

谢韵霏

* **项目背景**

有很多想要学习技能，还有一些需要完成学习或者工作任务，养成生活习惯方式的人们，苦于没有一起完成目标的人、或是完成过程没有记录，或是日常工作生活忙碌而被遗忘的，可以通过开发微信小程序来完成这些服务，使人们更加自律，高效率并有趣味的完成个人目标。

* **项目目标**。

开发并应用微信小程序，为各个年龄阶段的人群提供一个可以学习、工作目标打卡，养成良好习惯、学习技能或是找寻志同道合者的平台，使人们更加自律，高效率并有趣味的完成个人目标。

* **项目范围**
  + 客户功能：多样式打卡、查看打卡记录和日历；
  + 公共功能：广告、特定活动、系统提醒打卡、每日一看；
  + 管理员功能：商家审核、广告管理、活动安排、分析数据；
* **进度**
  + 2020.11月：组建核心团队和合作模式、确定产品定位和第一版产品范围。
  + 2020.12月：进入项目建设阶段，并实现最终建设完成上线。
* **交付成果** 
  + 实现需求的可运行程序及源代码；
  + 主要技术文档：需求说明、产品说明、设计文档、测试报告；
  + 主要项目管理文档：项目章程、进度计划、预算文档、人力资源计划、沟通计划、风险登记册、采购文件、主要变更记录、验收报告；
* **签字**